CapaciExpress / LCC FMAT / Karina Carmona Vargas / Roger Santoyo Chulim / Antonio Cetzal Patrón / Jessica Gonzalez Bautista / Jun 14, 2018 / Project dates / Jun 12, 2018 - Jul 5, 2018 / CapaciExpress es un software auxiliar en la capacitación del personal recien llegado a la empresa, este realiza prubas de desempeño, así como cursos de induccíon y aplicar cuestionarios de los mismos a usuarios previamente abilitados por el administrador, al finalizar la seción el usuario, si realizo bien el test o el curso se tendran indices de aprovechamiento en un archivo. con base en estos se podran tomar deciciones hacerca de l optimización de los recursos humanos en la empresa, si el curso o test no fue satisfactorio podra acceder despues de 24 horas para tomar nuevamente el curso, despues del segundo intento, si el usuario aún no tiene un resultado satisfactorio, la decición de matenerlo en la empresa es po parte del departamento de recursos humano, ya que el sistema nos esta mostrando las discrepacias para las que fueron diseñados los cuestionarios.

Plan de Trabajo

Actividad	Inicio	Final	Involucrados	descripción
Levantamiento de requerimietos	06/12/18	06/12/18	Equipo	Analizamos todo el panorama, decidimos como y que hara cada / persona, pánificación,defincion de fechas. / Se analizan los requrimientos funcionas,los cuales son de mayor / prioridad en esta etapa del proyecto,Login, Almacenar los datos
Aportaciones	06/13/18	06/13/18	Equipo	Se recomienda asistir puntual tomar nota de los acuerdos para no / pasar nada por alto
Diagrama de Clases	06/14/18	06/14/18	Karina	Se raliza un modelo UML de las clases y objetos que son funamentales / para poder realizar la codificación y la implementación de estas en el / lenguaje java
Diagrama de casos de usos	06/14/18	06/14/18	Jessica -Antonio
Primera entrega parcial	06/15/18	06/15/18	Equipo	Acudir a la reunion con el maestro para precentar los documentos / realizados hasta ahora,
Programación en Java	06/18/18	06/22/18	Roger-Antonio-Jessica-Karina	Se implementarń las clases y objetos definidos en el diagrama de clases / para en el lenguaje java.
Recomendación	06/25/18	06/27/18	Roger -Antonio	Se recomienda que todos trabajen en el mismo IDE, / netbeans
Depuración	06/28/18	06/29/18	Jessica -Karina-Antonio-Roger	Relizar correcciones del producto para lograr los objetivos deseados. / pueden surgir y prevenir futuros errores
Realizar la Documentacíon	06/29/18	07/01/18	Roger	Realizar la documentacion y correcto comentado del codigo, generar un / catalogo que explique paso a paso el funcionamientod del CapaciExpres
Recomendaciones	06/29/18	07/01/18	Antonio	Acordar el tipo de letra que usaremos para estandarizar y tambien / elegior los tipode de graficos a usa
Pruebas	07/02/18	07/02/18	Jessica -Karina	Realizar pruebas en en escenarios controlados y no controlados para / verificar la eficacia del software
Segunda Entrega		25/06/18	Equipo	Reunion con el maestro
Tercera entrega		04/07/18	Equipo	Reunion con el maestro