Sistema “CapaciExpress” / LCC FMAT / Karina Carmona Vargas / Roger Santoyo Chulim / Antonio Cetzal Patrón / Jessica Gonzalez Bautista / 14 de Junio del 2018 / Fecha de los proyectos / Jun 12, 2018 - Jul 4, 2018 / CapaciExpress es un software auxiliar en la capacitación del personal recien llegado a la empresa, este realiza pruebas de desempeño, así como cursos de induccion y aplicar cuestionarios de los mismos a usuarios previamente habilitados por el administrador, al finalizar la sección el usuario, si realizo bien el test o el curso se tendrán indices de aprovechamiento en una base de datos, con base en estos, se podrán tomar decisiones acerca de la optimización de los recursos humanos en la empresa, si el curso o test no fue satisfactorio podra acceder después de 24 horas para tomar nuevamente el curso, despues del segundo intento, si el usuario aún no tiene un resultado satisfactorio, la decisión de matenerlo en la empresa es por parte del departamento de recursos humano, ya que el sistema nos esta mostrando las discrepacias para las que fueron diseñados los cuestionarios.

Plan de Trabajo

Actividad	Inicio	Final	Involucrados	Descripción
Levantamiento de requerimientos	12/Jun/18	12/Jun/18	Antonio Cetzal / Jessica González / Karina Carmona / Roger Santoyo / Equipo.	Analizamos todo el panorama, decidimos cómo y qué hará cada / persona, planificación,de funcion de fechas. / Se analizan los requerimientos funcionales, los cuales son de mayor / prioridad en esta etapa del proyecto, Login, almacenar los datos.
Aportaciones	13/Jun/18	13/Jun/18	Equipo	Se recomienda asistir puntual, tomar nota de los acuerdos para no / pasar nada por alto.
Diagrama de Clases	13/Jun/18	15/Jun/18	Karina, Roger	Se realiza un modelo UML de las clases y objetos que son fundamentales / para poder realizar la codificación y la implementación de estas en el / lenguaje Java.
Diagrama de casos de usos	13/Jun/18	13/Jun/18	Jessica -Antonio	Se toma en cuenta con los escenarios de casos de uso para poder saber los pasos a realizar de los actores (empleado y administrador).
Primera entrega parcial	18/Jun/18	19/Jun/18	Equipo	Acudir a la reunión con el profesor para presentar los documentos / realizados hasta el momento.
Programación en Java	21/Jun/18	04/Julio/18	Antonio Cetzal	Se implementarán las clases y objetos definidos en el diagrama de clases / para en el lenguaje java y en base de datos (MySQL)
Recomendación	21/Jun/18	23/Jun/18	Equipo	Se recomienda que todos trabajen en el mismo IDE, / NetBeans.
Depuración	26/Junio/18	04/Julio/18	Equipo	Realizar correcciones del producto para lograr los objetivos deseados. / pueden surgir y prevenir errores.
Realizar la documentación del código	28/Jun/18	04/Julio/18	Equipo	Realizar la documentación y correcto comentado del código, generar un / catalogo que explique paso a paso el funcionamiento del CapaciExpress
Recomendaciones	27/Junio/18	04/Julio/18	Equipo	Hablar sobre lo que haría el sistema, ver la codificación, realizar dudas acerca de ello y estar de acuerdo con todo.
Pruebas	26/Junio/18	03/Julio/18	Equipo	Realizar pruebas en en escenarios controlados y no controlados para / verificar la eficacia del software
Segunda Entrega	27/Junio/18	27/Junio/18	Equipo	Reunión con el maestro en el salón de clases.
Tercera entrega	03/Julio/18	03/Julio/18	Equipo	Reunión con el maestro en el salón de clases.